   臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
        填報日期：105.11.3
執行單位：臺中市后里區公所 執行年度：104
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條2款	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程1	103年第2次會議	4,611,215	4,582,437	10404	100%	28,778		已完成	改善家長接送空間之人、車動線，確保學童安全並綠美化校門口
7條1款	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程2	103年第2次會議	5,226,000	4,590,543	公建10468	100%	635,457		已完成	綠美化現有活動中心,讓民眾有個舒適的活動空間
7條1款	義德里、義里里聯合活動中心新建工程」	工程3	103年第2次會議	28,000,000	23,743,917	公建10439	95%	4,256,083		驗收中合格申請使照中 / ,預計105.12.30完成
7條1款	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程4	103年第2次會議	20,000,000	12,771,610	公建10461	95%	7,228,390		付款中,預計105.12.30完成
7條1款	104年度東后里區道路排水改善工程（開口契約）	工程5	103年第2次會議	7,000,000	6,994,562	公建10433	100%	5,438		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	104年度西后里區道路排水改善工程（開口契約）	工程6	103年第2次會議	7,000,000	6,993,931	公建10434	100%	6,069		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程7	103年第2次會議	6,000,000	4,543,867	公建10442	100%	1,456,133		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程8	103年第2次會議	6,000,000	4,516,043	公建10447	100%	1,483,957		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程9	103年第2次會議	7,500,000	5,598,211	公建10452	100%	1,901,789		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程10	103年第2次會議	6,000,000	4,320,964	公建104445	100%	1,679,036	209,919 / (刨除料折價費)	已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程11	103年第2次會議	739,000	671,640	公建10440	100%	67,360		已完成	加強空間利用避免閒置並提供優質的辦公環境
7條1款	舊社路123號旁護岸延伸工程	工程12	103年第2次會議	9,000,000	7,915,080	公建10419	100%	1,084,920		已完成	改善區域排水
7條1款	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程13	103年第2次會議	4,000,000	2,909,799	公建10466	95%	1,090,201		已完成,委設付款中
7條3款	舊社路139-6號道路等三處改善工程	工程14	103年第2次會議	5,000,000	4,403,198	公建10449	100%	596,802		已完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	后里區104年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程15	103年第2次會議	1,803,339	1,803,102	公建10441	100%	237		已完成	打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境
7條1款	設置村里緊急應變廣播系統	工程16	103年第2次會議	500,000	468,127		100%	31,873		已完成	設置完整廣播系統,保障居民生命財產安全
7條1款	后里區廣福里道路排水工程	工程17	103年第2次會議	1,200,000	1,122,432	公建10446	100%	77,568		已完成	改善區域排水及道路交通
7條6款	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程1	103年第2次會議	668,000	616,348		100%	51,652		已完成	提供本區正確性環境空氣品質之數據
7條7款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程2	103年第2次會議	150,000	70,000		100%	80,000		已完成	減輕里民負擔,實際回饋里民
7條7款	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程3	103年第2次會議	1,000,000	1,000,000		100%	0		已完成	保障里民身心健康，提倡正常休閒活動
7條7款	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程4	103年第2次會議	254,800	241,500		100%	13,300		已完成	使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀
7條8款	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程5	103年第2次會議	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全
7條7款	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程6	103年第2次會議	1,000,000	754,660		100%	245,340		已完成	提升里民文化教育, 落實社區居民終身學習
7條7款	補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動	非工程7	103年第2次會議	250,000	244,798		100%	5,202		已完成	從參訪社造成功的案例，從中啟發改造本社區的創意，獲取新知
7條7款	補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程8	103年第2次會議	810,500	764,155		100%	46,345		已完成	藉由快樂夏令營的課程活動安排，使整個社區的孩童均能得到相同 / 的學習成長機會
7條7款	補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程9	103年第2次會議	1,370,000	1,168,450		100%	201,550		已完成	提升居民了解環境保護的重要性，及加深社區居民對於現今生存環境需積極落實環保工作之急迫性
7條7款	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程10	103年第2次會議	753,000	734,897		100%	18,103		已完成	組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量
7條7款	補助舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程11	103年第2次會議	514,000	510,400		100%	3,600		已完成	促進里民情感交流與社區之融合
7條7款	補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動	非工程12	103年第2次會議	250,000	222,444		100%	27,556		已完成	學習他隊之精髓,以提升對巡守工作需強化之處
7條7款	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程13	103年第2次會議	923,400	820,129		100%	103,271		已完成	讓長者在參加社區的活動中激發潛能，使長者身心愉快更能延年益壽
7條7款	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程14	103年第2次會議	224,000	220,313		100%	3,687		已完成	促進社區居民和諧及互信、加強居民對環保的認識
7條7款	補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育	非工程15	103年第2次會議	540,000	344,650		100%	195,350		已完成	讓社區居民在近距離體驗舞台藝表演活動內容,社區藝與人文素養漸需興盛
7條8款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程16	103年第2次會議	1,400,000	1,369,000		100%	31,000		已完成	促進本里優秀子弟學業成績，均能精益求精
7條7款	補助舊社天靈宮104年慶端午節活動	非工程17	103年第2次會議	150,000	148,850		100%	1,150		已完成	促進里民和諧互動落實環保教育認知
7條2款	補助育英國小改善教學環境、充實教學設備	非工程18	103年第2次會議	500,000	495,520		100%	4,480		已完成	提供學生更多元化、多樣性得學習環境,讓學生能充分表現其多元智慧
7條5款	舊社里關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程19	103年第2次會議	333,000	330,600		100%	2,400		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年
7條8款	補助舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程20	103年第2次會議	429,600	411,675		100%	17,925		已完成	該社區守望相助隊有效巡防,守護社區居民生命財產安全
7條10款	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程21	103年第2次會議	456,000	419,451		100%	36,549		已完成	提昇本里回饋金業務服務品質及效率
7條3款	補助環保志工13小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程22	103年第2次會議	352,600	312,502		100%	40,098		已完成	使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護
7條8款	補助舊社社區發展協會辦公室各項費用	非工程23	103年第2次會議	139,000	119,354		100%	19,646		已完成	提高各項社區發展工作之執行及辦公設備維護，提高設備使用年限
7條8款	補助社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程24	103年第2次會議	560,000	517,073		100%	42,927		已完成	增設活動中心之軟硬體設備並活化其機能
7條8款	舊社里發放里民環保禮盒	非工程25	103年第2次會議	625,000	344,692		100%	280,308		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條8款	舊社里發放里民清潔用紙	非工程26	103年第2次會議	350,000	145,928		100%	204,072		已完成	家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生
7條4款	補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐	非工程27	103年第2次會議	1,920,000	1,607,760		100%	312,240		已完成	照顧老人享受晚年生活保障
7條5款	社區全民健康檢查	非工程28	103年第2次會議	1,500,000	1,459,527		100%	40,473		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7條4款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程29	103年第2次會議	1,100,000	641,138		100%	458,862		已完成	讓本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條4款	補助舊社里民里民電費補助	非工程30	103年第2次會議	2,400,000	1,683,394		100%	716,606		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條5款	舊社里民健保費補助	非工程31	103年第2次會議	7,920,000	5,485,315		100%	2,434,685		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	義里里發放里民電風扇組計畫書	非工程32	103年第2次會議	499,983	2,290,000		100%	435,683		已完成	調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳的意識,並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	中和里發放里民電風扇組計畫書	非工程33	103年第2次會議	373,500
7條8款	發放墩西里里民每戶1台電風扇	非工程40	103年第2次會議	324,000
7條8款	發放太平里里民電風扇	非工程66	103年第2次會議	315,000
7條8款	發放墩南里里民電風扇	非工程43	103年第2次會議	495,000
7條8款	發放聯合里里民電風扇	非工程77	103年第2次會議	232,200
7條8款	發放泰安里里民電風扇	非工程79	103年第2次會議	207,000
7條8款	發放公館里里民電風扇	非工程82	103年第2次會議	279,000
7條8款	中和里致送家戶電蚊拍計畫書	非工程34	103年第2次會議	126,160	107,250		100%	18,910		已完成	減少蚊蠅叮咬不當傳染人畜疾病,維持環境清潔
7條1款	補助墩東社區發展協會104年本里社區活動中心水電費(含成功路LED字幕機電費)及簡易水電維修	非工程35	103年第2次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	維護社區活動中心機能運動正常
7條7款	補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動	非工程36	103年第2次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	居民交流熱絡融洽,月圓人團圓
7條7款	補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動	非工程37	103年第2次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7條8款	墩東里購置清潔用紙	非工程38	103年第2次會議	330,000	181,485		100%	148,515		已完成	家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生
7條10款	辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程39	103年第2次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	藉里、鄰長團隊工作聯誼餐敘活動，增進彼此溝通與協調的能力
7條7款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程41	103年第2次會議	100,000	100,000		100%	0		已完成	讓長者在餐會活動中閒話家常，擴展生活空間，身心愉快 更能延年益壽
7條7款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程42	103年第2次會議	76,000	76,000		100%	0		已完成	參加人員反應佳
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程44	103年第2次會議	100,000	100,000		100%	0		已完成	活動熱烈參加者眾
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理老人文康活動	非工程45	103年第2次會議	400,000	400,000		100%	0		預計104.10.31完成	辦理敬老活動富有意義
7條8款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程46	103年第2次會議	377,000	357,990		100%	19,010		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程47	103年第2次會議	75,000	75,000		100%	0		已成完	活動內容充實富有意義
7條1款	墩南里廣播設備維護	非工程48	103年第2次會議	28,000	27,000		100%	1,000		已完成	使廣播設備能正常使用
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程49	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		已完成	延續傳統文化
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程50	103年第2次會議	140,000	140,000		100%	0		已完成	活動內容充實富有意義
7條7款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程51	103年第2次會議	75,000	37,420		100%	37,580		已完成	透過參訪活動有利於推廣及宣導社區之環保意識,里民生活品質提升
7條7款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程52	103年第2次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	增進身心健康、聯絡感情、擴展視野
7條7款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程53	103年第2次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	活動內容充實且富有意義
7條7款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程54	103年第2次會議	40,000	40,000		100%	0		已完成	活動內容充實
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程55	103年第2次會議	70,000	60,000		100%	10,000		已完成	課程內容充實
7條3款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程56	103年第2次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	維護清潔工作,井然有序
7條8款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程57	103年第2次會議	186,000	144,360		100%	41,640		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7條8款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程58	103年第2次會議	158,400	120,300		100%	38,100		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程59	104年第1次會議	50,000	50,000		100%	0		已完成	增進人際情感交流活的更有創意
7條8款	發放義德里里民每戶白米一包	非工程60	103年第2次會議	155,000	116,880		100%	38,120		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7條8款	發放義德里里民環保禮盒	非工程61	103年第2次會議	160,000	79,868		100%	80,132		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條7款	義德里辦理老人文康活動	非工程62	103年第2次會議	185,000	166,899		100%	18,101		已完成	聯絡里民情感，提升里民生活內涵
7條8款	月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋計畫書	非工程63	103年第2次會議	120,000	179,025		100%	32,975		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放，讓全里有實質回饋，讓全民可保建，達到人人健康平安。
7條8款	泰安里發放里民冰溫兩用熱敷袋計畫書	非工程80	103年第2次會議	92,000
7條8款	月眉里發放里民吹風機計畫書	非工程64	103年第2次會議	378,000	266,800		100%	111,200		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7條8款	眉山里發放里民攜帶式小瓦斯爐計畫	非工程65	103年第2次會議	498,800	420,280		100%	78,520		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7條7款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程67	103年第2次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	社區交際聯誼效果良好
7條7款	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程68	103年第2次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	發揮崇老敬老精神長者受到重視參加者眾
7條3款	補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程69	103年第2次會議	65,000	65,000		100%	0		已完成	使整條四月路櫻花道環境更加美麗，進而成為區民遊憩休閒賞花的最佳去處
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動	非工程70	103年第2次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾,活絡社區
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程71	103年第2次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	活動內容獨特提升里民文創氣息
7條7款	補助聯合社區發展協會觀摩績優社區活動	非工程72	103年第2次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	藉由參訪動學習其他社區長處
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程73	103年第2次會議	12,000	12,000		100%	0		已完成	學習成果分享喜悅
7條7款	回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程74	103年第2次會議	70,000	70,000		100%	0		預計104.10.31完成	身心健康延年益壽
7條7款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程75	103年第2次會議	68,000	68,000		100%	0		已完成	學習他人長處獲益良多
7條5款	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程76	103年第2次會議	43,120	43,120		100%	0		已完成	長者參加欲望漸強
7條1款	聯合里廣播系統維護	非工程78	103年第2次會議	14,680	14,680		100%	0		預計104.6.30完成	提高設備使用年限
7條7款	泰安里辦理老人文康活動使用計畫	非工程81	103年第2次會議	201,000	201,000		100%	0		已完成	身心健康延年益壽
7條5款	補助公館里辦理關懷中低收入戶、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金	非工程83	103年第2次會議	80,000	79,800		100%	200		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安 / 快樂的過一個好年
7條7款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民104年中秋節活動	非工程84	103年第2次會議	61,000	61,000		100%	0		已完成	聯絡里民情感並宣導政府政策卓著
7條7款	補助公館社區發展協會辦理104年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程85	103年第2次會議	80,000	80,000		100%	0		已完成	族群融洽,和樂融融
7條1款	補助104年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程86	103年第2次會議	90,000	90,000		100%	0		已完成	使其全里活動及監視系統能正常運作
7條7款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程87	103年第2次會議	93,200	93,200		100%	0		已完成	拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係
7條7款	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程88	103年第2次會議	95,450	95,450		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7條8款	發放仁里里里民每戶白米3包	非工程89	103年第2次會議	181,350	132,480		100%	48,870		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7條10款	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程90	103年第2次會議	10,000	10,000		100%	0		已完成	落實本里各項回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率
7條5款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程91	103年第2次會議	30,000	19,200		100%	10,800		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7條8款	設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金	非工程92	103年第2次會議	65,200	63,400		100%	1,800		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7條8款	製作廣福里水果禮盒（包裝盒）	非工程93	103年第2次會議	98,000	94,500		100%	3,500		已完成	行銷后里農產品,建立自有品牌,增加果農利潤
7條5款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程94	103年第2次會議	72,000	63,600		100%	8,400		已完成	促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節
7條8款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程95	103年第2次會議	128,650	96,120		100%	32,530		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7條7款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程96	103年第2次會議	55,150	55,150		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7條7款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程97	103年第2次會議	56,000	56,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7條5款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程98	103年第2次會議	25,000	21,000		100%	4,000		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7條8款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程99	103年第2次會議	189,875	145,680		100%	44,195		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7條8款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程100	103年第2次會議	161,700	121,400		100%	40,300		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條7款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程101	103年第2次會議	148,425	148,425		100%	0		已完成	居民交流更加樂活更有月圓人團圓的氛圍
7條8款	發放厚里里里民環保禮盒組	非工程102	103年第2次會議	99,660	73,500		100%	26,160		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條7款	厚里里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程103	103年第2次會議	309,660	294,972		100%	14,688		已完成	聯絡55歲以上里民情感，提升里民生活內涵
7條7款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程104	103年第2次會議	90,680	90,680		100%	0		已完成	促進老人休閒生活
7條5款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程105	103年第2次會議	18,000,000	15,570,000		100%	2,430,000		已完成	對於區民遭逢身故發給遺屬關懷金，給予遺屬關懷金，緩和家庭問題
7條8款	免費社區巴士	非工程106	103年第2次會議	3,800,000	3,628,280	103002308	100%	171,720	14,884	已完成	提供區民洽辦各項公務最便利的交通服務
7條7款	好人好事表揚	非工程107	103年第2次會議	75,000	0		0%	75,000		未辦理
7條3款	補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費	非工程108	103年第2次會議	360,000	182,000		100%	178,000		已完成	提高社區居民使用社區活動中心意願，使社區居民有明亮、舒適之舒展場所
7條1款	社區監視系統維修費	非工程109	103年第2次會議	876,000	242,008		100%	633,992		已完成	維護社區及路口安全
7條1款	社區監視系統電費及網路費	非工程110	103年第2次會議	600,000	505,787		100%	94,213		已完成	維護社區及路口安全
7條1款	本區各社區活動中心修繕費	非工程111	103年第2次會議	650,000	579,901		100%	70,099		已完成	修繕社區活動中心維持基本功能與機能妥適
7條1款	社區活動中心基本水電費	非工程112	103年第2次會議	5,400	828		100%	4,572		已完成	維持活動中心機能正常
7條1款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程113	103年第2次會議	5,000	583		100%	4,417		已完成	維持活動中心機能正常
7條7款	臺中市后里體育會辦理「104年度后里區長青學苑」活動	非工程114	103年第2次會議	830,000	830,000		100%	0		已完成	課程內容充實
7條7款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程115	103年第2次會議	1,150,000	1,138,150		100%	11,850		已完成	提昇社區各項休閒體育運動團體技術水準，增加體育運動人口，培育本區運動選手技術水準，為本區爭取榮譽
7條8款	后里區國中小學生獎學金	非工程116	103年第2次會議	1,225,000	1,155,500		100%	69,500		已完成	提昇學生讀書風氣，打造學風鼎盛的校園讀書環境，提供足夠的學習動力與誘因
7條8款	104年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程117	103年第2次會議	800,000	800,000		100%	00		已完成	藉由多元化教學，全面提昇教學品質
7條7款	104年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會	非工程118	103年第2次會議	65,100	59,700		100%	5,400		已完成	推展學校體育活動，提升運動風氣，增進全民體適能，並使學生學習互助、合作、尊重、公平競爭的精神
7條2款	補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程119	103年第2次會議	1,600,000	1,566,075		100%	33,925		已完成	對區內各校定期之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨，以達培植本區優秀人才為鄉興學之目的
7條8款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程120	103年第2次會議	950,000	0		0%	950,000		預計104.12.15完成	該會函文無法辦理
7條7款	補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽	非工程121	103年第2次會議	590,080	588,000		100%	2,080		已完成	讓大台中與后里熱愛籃球的球友，與高中、國中、國小等球員，能觀賞最高層級的比賽
7條8款	本所辦理防災救災業務及防災教育訓練	非工程122	103年第2次會議	80,000	20,720		100%	59,280		已完成	使各項災害發生時期，相關人員須堅守工作崗位，即時處理各項災情事務及加強處理各項災害應變能力
7條8款	本所辦理志工業務計畫	非工程123	103年第2次會議	100,000	49,307		100%	50,693		已完成	有效結合社會人力資源、發揮民眾參與為民服務之熱忱，協助區公所提供更優質化、多元化之為民服務效率與品質，以提升本所服務品質
7條8款	104年清明及中元節交通管制計畫	非工程124	103年第2次會議	263,920	231,777		100%	32,143		已完成	改善納骨堂周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施
7條8款	104年里、鄰長環境教育工作	非工程125	103年第2次會議	60,000	54,000		100%	6,000		已完成	使本區各里、鄰長對『環境保護概念』、『綠色再生資源及綠美化』及『節能減碳』有所認知及瞭解
7條8款	后里區104年春安工作慰問計畫	非工程126	103年第2次會議	36,000	36,000		100%	0		已完成	有效提昇活動進行並完成工作，改善活動周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7條8款	印製105年度農民曆	非工程127	103年第2次會議	200,000	149,784		100%	50,216		已完成	以農民曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理
7條8款	補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備	非工程128	103年第2次會議	360,000	358,500		100%	1,500		已完成	提昇各項救災救助效能
7條10款	辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費	非工程129	103年第2次會議	500,000	485,982		100%	14,018		已完成	提昇本所回饋金業務執行效益及效率加強本區環保工作之推行
7條8款	推廣社區環境教育─植福計畫實施計畫	非工程130	103年第2次會議	410,400	248,745		100%	161,655		已完成	將環保落實家庭，帶動社區環保，提高后里區人文生活素質
7條11款	補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程131	103年第2次會議	333,000	290,640		100%	42,360		預計104.11.15完成	肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻，進而提升環保志工服務意願、認同感與榮譽心，提升志工量能
7條1款	104年里廣播系統電費	非工程132	103年第2次會議	120,000	19,008		100%	100,992		已完成	使廣播系統正常運作
7條1款	太平里、聯合里聯合活動中心辦公設備	非工程133	103年第2次會議	500,000	489,646		100%	10,354		已完成	充實活動中心設備
7條7款	2015后里櫻花季觀光活動計畫	非工程134	103年第2次會議	200,000	196,000	10402091030	100%	4,000	3,920	已完成	辦理期間吸引30萬人以上前來觀賞
7條7款	發展后里地方特色－薩克斯風教學植根計畫	非工程135	103年第2次會議	789,000	781,104		100%	7,896		已完成	成效良好,培訓展演成果深獲好評帶動學習風潮
7條8款	后里區農業產業文化活動	非工程136	103年第2次會議	5,320,000	4,668,100	10403101530 / 10404121220	100%	651,900	51,900	已完成	協助農民行銷蔬果及花卉提昇價格與利潤並促進地方產業繁華
7條8款	補助后里區農會辦理馬鈴薯產業文化活動	非工程137	103年第2次會議	900,000	900,000		100%	0		已完成	促進農產品價值與利潤,營造地方產業特色
7條8款	105年日曆案	非工程138	103年第2次會議	1,600,000	1,255,960		100%	344,040		已完成	將本區在地的產業及農特產顯現,並為落實節能減碳,印製環保標語廣為宣導
7條10款	104年電腦軟、硬體及週邊設備更新	非工程139	103年第2次會議	298,000	283,994		100%	14,006		已完成	提高行政效率並增進為民服務品質
7條1款	臺中市后里區游泳池營運費用	非工程140	103年第2次會議	10,000,000	8,220,063	公建10403	100%	1,779,937		已完成	讓游泳池能順利營運
7條3款	104年舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程141	103年第2次會議	2,170,000	440,013	公建10425	100%	1,729,987		已完成	打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境
7條3款	后里區104年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程142	103年第2次會議	1,000,000	1,000,000	公建10414	100%	0		已完成	打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境
7條10款	后里區104年度游泳池臨時人員薪資	非工程143	103年第2次會議	770,000	599,534		100%	170,466		已完成	協助本所游泳池營運順利
7條1款	舊社段308-2地號等4筆土地及金城段150地號等3筆土地租金	非工程144	103年第2次會議	100,000	90,949		100%	9,051		已完成	增進居民福祉
7條7款	廣福里社區及各班隊活動費用	非工程145	103年第2次會議	260,000	260,000		100%	0		已完成	增進社區居民的互動，提昇對社區發展工作的認同感
7條7款	里辦公處辦理各項活動費	非工程146	103年第2次會議	106,000	105,080		100%	920		已完成	促進村里團結、情感交流
7條8款	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程147	103年第2次會議	241,000	241,000		100%	0		已完成	辦理好人好事熱心公益表揚。讓孩子有學習的榜樣；發現良好事蹟
7條4款	隧道口水費補助及維修費用	非工程148	103年第2次會議	30,000	14,721		100%	15,279		已完成	補助隧道口住戶水費，及維修費用；做為實質的回饋
7條1款	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程149	103年第2次會議	43,000	35,754		100%	7,246		已完成	讓七星活動中心能正常運作，有助為村里社區帶來更多福祉；里民也有個屬於自己的休閒空間
7條8款	村里各班隊設備補助	非工程150	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		已完成	充實各班隊設備
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理文康活動	非工程 / 151	104年第1次會議	55,600	55,600		100%	0		已完成	擴展視野身心健康
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 / 152	104年第1次會議	50,000	50,000		100%	0		已完成	歡慶中秋佳節,促進社區和諧
總計				217,008,797	178,396,693			38,612,104	280,623

節餘款
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	后里區百合節花之饗宴活動	非工程 / 153	104年第1次會議	500,000	500,000	10409150820	100%	0		已完成	強化百合花競爭力,為2018花博暖身,進而帶動產業發展
7條7款	太平里辦理中秋節慶活動	非工程	中市環設 1040093354	51,504	51,504		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	墩東里發放里民香皂禮盒	非工程	中市環設字1040090662	148,130	297,997		100%	32,053		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放義德里里民香皂禮盒	非工程	中市環設1040099150	126,620
7條8款	眉山里購置清潔用香皂計畫	非工程	中市環設1040099150	55,300
7條8款	墩北里購置清潔用紙	非工程	中市環設1040099150	79,398	65,683		100%	13,715		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放墩西里里民清潔用紙計畫書	非工程	中市環設1040099150	64,170	47,093		100%	17,077		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放墩南里里民白米計畫書	非工程	中市環設1040099150	86,800	86,800		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放舊社里里民滅火器	非工程	中市環設1040099150	315,000	246,553		100%	68,447	49,310	已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放聯合里里民冷氣毯	非工程	中市環設1040099150	36,849	36,849		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	中和里購置殺蟲劑計畫	非工程	中市環設1040099150	78,624	78,624		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放仁里里里民環保洗碗精用品	非工程	中市環設1040099150	58,880	58,880		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條7款	廣福里辦理「廚餘酵素及環保清潔皂製作」活動	非工程	中市環設1040099150	36,000	35,998		100%	2		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條8款	發放月眉里里民環保清潔用品	非工程	中市環設1040099150	92,800	92,800		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條1款	增購公館里緊急應變廣播系統所需配備	非工程	中市環設1040099150	38,000	38,000		100%	0		已完成	作為政令宣導迅速傳達政策宣導措施
7條10款1	義德里辦公處購置數位相機計畫書	非工程	中市環設 / 1040123198	9,500	9,200		100%	300		已完成	辦理相關活動照相儲存成果
7條10款	月眉里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 / 1040123198	14,150	12,324		100%	1,826		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	泰安里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 / 1040123198	40,000	32,804		100%	7,196		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	義里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 / 1040123198	48,450	38,280		100%	10,170		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	后里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 / 1040123198	82,830	79,401		100%	3,429		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	厚里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 / 1040123198	38,000	37,881		100%	119		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	墩南里辦公處購買辦理回饋金業務需用物品計畫	非工程	中市環設 / 1040123198	19,000	16,760		100%	2,240		已完成	有效執行各項回饋金計畫
7條10款	廣福里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品計畫	非工程	中市環設 / 1040123198	8,301	7,913		100%	388		已完成	有效執行各項回饋金計畫
總計				2,028,306	1,871,344			156,962	49,310

製表 單位主管 主計單位 機關首長