臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：105.3.1

執行單位：臺中市后里區公所                                                               執行年度：102

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7條2款 | 補助育英國民小學辦理「活化校園空間-學生活動空間延伸&學習走廊工程」 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 5,100,000 | 5,067,326 |  | 100% | 32,674 | 2,000 | 已完成 | 改善學生容易發生意外的校園環境讓學生有更安全更舒適的活動學習休閒遊憩空間 |
| 7條2款 | 補助七星國小辦理「改善教學環境工程」 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 5,110,100 | 4,718,973 |  | 100% | 391,127 |  | 已完成 | 改善學校老舊設施,讓學生有佳的學習環境及提高學校防災效果 |
| 7條2款 | 補助內埔國民小學辦理「東側學生接送區暨西校門連鎖磚改建」 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 4,615,000 | 4,357,437 |  | 100% | 257,563 |  | 已完成 | 讓學校設施及景觀一致並擴大校問接送區的腹地疏解上下學人車潮擁擠現象有效提升師生及接送家長的安全 |
| 7條1款 | 舊社里舊社路123號旁舊社排水護岸改善工程 | 工程類 | 102年1次 | 5,380,000 | 4,393,347 | 102道12 | 100% | 986,653 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 舊社里環保公園周邊道路改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 9,550,000 | 6,002,438 | 102道4 | 100% | 3,547,562 | 6,000 | 已完成 | 改善聯絡道路通行安全。串連綠色隧道周邊景點，增加當地居民休閒空間。 |
| 7條1款 | 舊社里高速公路旁坑溝聯絡道路改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 8,710,000 | 5,817,117 | 102道10 | 100% | 2,892,883 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條3款 | 臺中市后里區公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程 | 工程類 | 102年1次 | 6,200,000 | 4,318,934 | 102農13 | 100% | 1,881,066 |  | 已完成 | 打造多元休閒遊憩空間 |
| 7條3款 | 舊社里景觀綠地行道樹設施維護改善工程 | 工程類 | 102年1次 | 1,450,000 | 1,083,975 | 102農12 | 100% | 366,025 |  | 已完成 | 改善髒亂,提升優質生活 |
| 7條1款 | 后里區后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 7,000,000 | 4,586,069 | 102道08 | 100% | 2,413,931 | 0 | 已完工 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 后里區墩西、墩南、墩北、中和等四里道路排水工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 7,000,000 | 4,803,750 | 102道09 | 100% | 2,196,250 |  | 已結案 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 后里區月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 7,000,000 | 4,410,508 | 102道13 | 100% | 2,589,492 |  | 已結案 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 后里區公館、泰安、墩東、廣福等四里道路排水工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 7,000,000 | 4,699,208 | 102道07 | 100% | 2,300,792 |  | 已結案 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 東后里區道路排水改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 10,000,000 | 9,992,473 | 102道02 | 100% | 7,527 |  | 已結案 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 西后里區道路排水改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 10,000,000 | 9,954,629 | 102道03 | 100% | 45,371 |  | 已結案 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 墩西里區排護岸改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 11,797,000 | 11,039,265 | 102道11 | 100% | 757,735 | 50,850 | 已結案 | 改善區域排水 |
| 7條1款 | 環保公園入口意象工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 4,000,000 | 3,288,563 | 102園02 | 100% | 711,437 |  | 已結案 | 改善環保公園入口景觀，提升民眾到公園休憩意願 |
| 7條1款 | 后里區一示範公墓聯外及區內道路改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 8,000,000 | 6,276,937 | 102道06 | 100% | 1,723,063 | 50,958 101,546 | 已結案 | 改善當地交通 |
| 7條1款 | 社區活動中心廚廁空間再利用改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 600,000 | 492,654 |  | 100% | 107,346 |  | 已結案 | 提高社區居民使用社區活動中心意願，使社區居民有安全及舒適之使用空間 |
| 7條2款 | 古蹟「大震災內埔庄殉難者追悼碑」景觀整修暨「內埔庄役場廳舍拱窗修復」 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 3,300,000 | 2,896,271 | 10305121030 | 100% | 403,729 | 2,555 | 已完成 | 增加休閒綠地,並利震災80週年法會以新景觀呈現,拱窗回復開啟功能達節能效用,增添古蹟之美 |
| 7條1款 | 后里區一示範公墓一納骨堂修繕改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 6,744,857 | 6,376,905 | 公建字10280 | 100% | 367,952 |  | 已完成 | 提昇區民喪葬設施品質，改善納骨堂設施環境衛生，並促進墓政管理之現代化 |
| 7條1款 | 后里區眉山路(公安路與甲后路間)道路改善工程 | 工程類 | 101年1次臨時會 | 4,650,000 | 3,531,804 | 102道15 | 100% | 1,118,196 |  | 已完成 | 改善當地交通 |
| 7條1款 | 舊社社區守望相助隊部新建工程 | 工程類 | 102年1次 | 6,355,582 | 5,322,107 | 公建10282 | 100% | 1,033,475 |  | 決算完成 |  |
| 7款1款 | 臺中市后里區102年度路燈維修案 | 工程類 | 102年1次臨時會 | 1,000,000 | 1,000,000 | 公建10277 | 100% | 0 |  | 已完成 | 維護各區居民夜間行車便利及保障居民生命財產安全 |
| 7款1款 | 后里區舊社里棒壘場擴充及增設運動設施環境改善工程 | 工程類 | 102年1次臨時會 | 6,326,000 | 5,369,891 | 公建10279 | 100% | 956,109 | 116,499 | 已完成 | 串聯周邊休憩設施，形成區域性遊憩空間並增進村鄰公共生活空間與公園綠地 |
| 7款1款 | 后里區高鐵橋下道路修復工程 | 工程類 | 102年1次臨時會 | 6,067,000 | 4,968,958 | 102道14 | 100% | 1,098,042 |  | 已完成 | 改善當地交通 |
| 7條6款 | 環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費 | 非工程類 | 101年1次 | 1,020,000 | 483,479 | 102年后字第1020227號 | 100% | 536,521 |  | 已完成 | 提供環境品質數據,減少民眾恐懼心理 |
| 7條8款 | 提升舊社里教育文化事項 | 非工程類 | 101年1次 102年1次 | 6,952,640 | 6,408,411 |  | 100% | 544,229 |  | 已完成 | 藉由各項活動,提供該里里民一個優良的學習環境 |
| 7條8款 | 提升舊社里生活環境品質事項 | 非工程類 | 101年1次 | 2,502,960 | 2,181,488 |  | 100% | 321,472 |  | 已完成 | 藉由各項計畫提升該里里民生活品質 |
| 7條4款 | 水費附徵清潔費免徵之補助 | 非工程類 | 101年1次 | 1,162,100 | 620,567 |  | 100% | 541,533 |  | 已完成 | 該里民能直接享受到回饋之福利 |
| 7條5款 | 102年度里民健保費補助 | 非工程類 | 101年1次 | 6,000,000 | 5,643,330 |  | 100% | 356,670 |  | 已完成 | 使本里里民都能享受最完整及健全的醫療保健，直接享受到回饋金之福利 |
| 7條10款 | 本里執行回饋業務相關人事經費 | 非工程類 | 101年1次 | 346,000 | 230,004 |  | 100% | 115,996 |  | 已完成 | 協助各項回饋金補助計畫順利執行 |
| 7條5款 | 各里辦理關懷弱勢族群 | 非工程類 | 101年1次 | 851,200 | 765,040 |  | 100% | 86,160 |  | 已完成 | 關懷本區弱勢族群於逢年過節有一定生活品質 |
| 7條7款 | 各里辦理各項節慶及環保宣導活動 | 非工程類 | 101年1次 | 1,306,116 | 1,286,732 |  | 100% | 19,384 |  | 已完成 | 凝聚社區情感營造居民互動和諧機會 |
| 7條7款 | 各里辦理重陽敬老等活動 | 非工程類 | 101年1次、102第1次臨時會 | 2,411,100 | 2,009,646 |  | 100% | 401,454 |  | 已完成 | 使長者身心愉快拓展老人休閒生活空間 |
| 7條8款 | 提升各里生活環境品質及教育文化 | 非工程類 | 101年1次、102第1次臨時會 | 3,311,050 | 3,225,212 |  | 100% | 85,838 |  | 已完成 | 藉由各項計畫提升各里里民生活品質 |
| 7條8款 | 各里辦理終身學習事項 | 非工程類 | 101年1次 | 786,900 | 729,657 |  | 100% | 57,243 |  | 已完成 | 落實社區居民終身學習並學習才藝技藝 |
| 7條8款 | 各里辦理里民文康活動 | 非工程類 | 101年1次、102年1次、臨時會 | 786,900 | 499,259 |  | 100% | 287,641 |  | 已完成 | 藉由文康活動增進居民彼此溝通與協調提升民眾生活民質 |
| 7條9款 | 辦理墩北里社區社區巡守救援活動 | 非工程類 | 101年1次 | 150,000 | 150,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 隊員接受更多知識,訓練更成熟,能成功完成各項救援任務 |
| 7條11款 | 補助環保志工十四小隊環境清潔暨景觀綠美化之機具 | 非工程類 | 101年1次 | 59,000 | 59,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進景觀綠美化,提昇里民生活品質 |
| 7條8款 | 墩南社區活動中心設備購置及維護計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 200,000 | 151,467 |  | 100% | 48,533 |  | 已完成 | 提供舒適清潔空間充分回饋里民活化機能營造社區和諧 |
| 7條1款 | 補助修繕廣福里里守望相助隊崗哨 | 非工程類 | 101年1次 | 52,300 | 52,290 |  | 100% | 10 |  | 已完成 | 改善崗哨現況，使隊員能於良好環境中值勤，促使提升工作效能 |
| 7條1款 | 設置仁里里活動中心電子看板 | 非工程類 | 101年1次 | 65,720 | 65,720 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提供各項資訊宣導保障人民知的權益如防詐驗宣導,中科徵才活動..等 |
| 7條5款 | 后里區區民團體意外保險費 | 非工程類 | 101年1次 | 15,000,000 | 14,000,000 | 10112191010 | 100% | 1,000,000 |  | 保險期間102.3.26~103.3.25 | 對於遭逢意外事故之家庭，因不同程度之給付與慰助，緩和不少家庭問題 |
| 7條8款 | 免費社區巴士 | 非工程類 | 101年1次 | 3,800,000 | 3,650,000 | 102年后區社字870號 | 100% | 150,000 | 4,000 | 已完成 | 提供偏遠民眾洽公更方便易易公部門接觸 |
| 7條8款 | 社區監視系統電費及網路費 | 非工程類 | 101年1次 | 900,000 | 596,098 |  | 100% | 303,902 |  | 已完成 | 協助警方治安打擊宵小維護安全 |
| 7條8款 | 社區監視系統維修費 | 非工程類 | 101年1次 | 876,000 | 568,188 | 102后字1020201 | 100% | 307,812 |  | 已完成 | 協助警方治安打擊宵小維護安全 |
| 7條8款 | 社區活動中心修繕費 | 非工程類 | 101年1次 | 800,000 | 725,183 |  | 100% | 74,817 |  | 已完成 | 提供區民一個環境優美及安全的場所 |
| 7條7款 | 孝行楷模及好人好事表揚 | 非工程類 | 101年1次 | 150,000 | 10,215 |  | 100% | 139,785 |  | 已完成 | 本年度共表揚3名,孝行感人足以表彰及供後輩子孫效仿。 |
| 7條8款 | 補助國中小辦理原鄉文化 | 非工程類 | 101年1次 | 800,000 | 799,820 |  | 100% | 180 |  | 已完成 | 讓學生更加了解地方文化特色欣賞傳統技藝之精髓 |
| 7條2款 | 補助國中、小充實學校教學設備及設施 | 非工程類 | 101年1次 | 1,600,000 | 1,566,800 |  | 100% | 33,200 |  | 已完成 | 藉由對各校之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨。 |
| 7條8款 | 補助各校學生獎學金 | 非工程類 | 101年1次 | 1,225,000 | 1,183,000 |  | 100% | 42,000 |  | 已完成 | 提供誘因提升學生學習動力,使學生爭取佳績及榮譽 |
| 7條8款 | 補助國中小學辦理運動會 | 非工程類 | 101年1次 | 65,100 | 64,200 |  | 100% | 900 |  | 已完成 | 藉由運動會帶動學生運動風氣增進家長對教育事務參與度 |
| 7條8款 | 103年度農民曆 | 非工程類 | 101年1次 | 220,000 | 150,100 |  | 100% | 69,900 |  | 已完成 | 以農民曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理 |
| 7條1款 | 購置本區各里滅火器 | 非工程類 | 101年1次 | 332,000 | 215,800 |  | 100% | 116,200 |  | 已完成 | 預防災害發生減少損失 |
| 7條1款 | 示範公墓一納骨堂及事務所辦公室設備改善 | 非工程類 | 101年1次 | 454,200 | 394,683 |  | 100% | 59,517 |  | 已完成 | 提昇區民喪葬設施品質改善廳舍潔美觀,促進墓政管理現代化 |
| 7條8款 | 臺中市后里區災害應變中心設備購置計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 370,000 | 330,000 |  | 100% | 40,000 |  | 已完成 | 充實防災中心救災設備,加強處理各項災害應變措施,確實掌握災害狀況即時傳遞災情以達防救災之效能 |
| 7條10款 | 后里區公所執行回饋金相關業務行政經費 | 非工程類 | 101年1次 | 242,760 | 160,657 |  | 100% | 82,103 |  | 已完成 | 使回饋金之管理及使用等相關作業更趨週延並提昇本所回饋金業務執行效益及效率 |
| 7條8款 | 補助后里區農會辦理宣導環境保護工作計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 995,000 | 951,000 |  | 100% | 44,000 |  | 已完成 | 引導民間企業及一般民眾養成綠色消費以及減少不必要浪費的習慣。 |
| 7條11款 | 補助環保志工辦理歲末聯歡餐敘及觀摩自強活動 | 非工程類 | 101年1次 | 287,100 | 226,941 |  | 100% | 60,159 |  | 已完成 | 增進環保志工經驗交流,凝聚心力 |
| 7條9款 | 購置后里區廣福里公害巡守巡邏車設備計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 648,000 | 634,595 |  | 100% | 13,405 |  | 已完成 | 增加執行任務及車輛安全性,支援警察勤務,構成打擊犯罪網 |
| 7條1款 | 非都市土地后義段491地號撥用變更編定 | 非工程類 | 101年1次 | 4,000,000 | 96,958 |  | 100% | 3,903,042 |  | 已完成 | 提供本區得以興建活動中心,增進民眾休閒空間 |
| 7條8款 | 補助后里消防分隊救災救護設備 | 非工程類 | 101年1次 | 820,000 | 690,047 |  | 100% | 129,953 |  | 已完成 | 提昇該分隊行政效率,增進救災救護效能以確保該地區民眾生命財產安全 |
| 7條7款 | 補助后里區體育會辦理102年各項競技、休閒體育活動比賽 | 非工程類 | 101年1次 | 1,000,000 | 998,400 |  | 100% | 1,600 |  | 已完成 | 藉由比賽使本區選手增加更多比賽經驗培養更多后里區選手在全國性比賽為本區增光 |
| 7條8款 | 后里區農業產業文化活動 | 非工程類 | 101年1次 | 5,000,000 | 4,773,777 | 102農11 102農08 | 100% | 226,223 |  | 已完成 | 推廣農業產業,提高農產品附加價值及利潤 |
| 7條3款 | 102年度臺中市后里區農地災情勘查地籍管理系統建置計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 82,000 | 71,900 |  | 100% | 10,100 |  | 已完成 | 提升勘查正確性及效率 |
| 7條7款 | 「共創后里低碳未來．發掘珍愛后里之美」活動 | 非工程類 | 101年1次 | 800,000 | 688,100 |  | 100% | 111,900 |  | 已完成 | 自泰安賞櫻親子健行至后里聖誕音樂會結合觀光產業讓區民訪客感受后里本地特色之美 |
| 7條7款 | 臺中市后里區發展地方特色－薩克斯風教學植根 | 非工程類 | 101年1次 | 694,000 | 563,650 |  | 100% | 130,350 |  | 已完成 | 營造獨特的薩克斯風人文風情，培育演奏人才、帶動「學薩」風潮，打造全臺唯一的薩克斯風故鄉。 |
| 7條1款 | 后里鄉熱能回收游泳池新建工程物價指數調整 | 非工程類 | 101年1次 | 5,752,469 | 5,209,937 |  | 100% | 542,532 |  | 已完成 | 補貼承商物價波動損失,確保本案工程品質 |
| 7條1款 | 后里區溫水游泳池公共裝置藝術 | 非工程類 | 101年1次 | 1,200,000 | 50,145 | 公建字10325 | 50% | 1,149,855 |  | 履約中,預計105.5.31完成 |
| 7條1款 | 后里區仁里里擋土牆美化工程 | 非工程類 | 101年1次 | 1,500,000 | 1,271,037 | 公建10273 | 100% | 228,963 |  | 已完成 | 美化環境。 改善當地居民休閒空間 |
| 7條10款 | 102年資訊設備軟、硬體及週邊設備更新計畫 | 非工程類 | 101年1次 | 930,000 | 435,500 |  | 100% | 494,500 |  | 已完成 | 為提高行政效率，增進服務品質及符合時代與民眾需求 |
| 7條8款 | 103年日曆案 | 非工程類 | 101年1次 | 1,695,600 | 1,253,727 | 10207231010 | 100% | 441,873 |  | 已完成 | 每頁印製環保政策宣導提昇區民對環保觀念認識 |
| 7條1款 | 區活動中心消防安全設備改善 | 非工程類 | 101年1次 | 158,600 | 137,900 |  | 100% | 20,700 |  | 已完成 | 供停電或斷電時提供緊急電力供消防幫浦及抽水機使用。 |
| 7條3款 | 臺中市后里區公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護 | 非工程類 | 102年1次 | 5,988,800 | 5,210,675 | 102農10 | 100% | 778,125 |  | 已完成 | 創造優質生活環境 |
| 7條3款 | 舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護 | 非工程類 | 102年1次 | 550,000 | 550,000 | 102農04 | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升居住品質,提供良好社區環境 |
| 7條7款 | 后綜高中辦理發展體育「后綜信念籃球」精英邀請賽 | 非工程類 | 102年1次 | 428,100 | 428,100 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉由比賽提升該校籃球水準提高本區能見度 |
| 7條7款 | 后里消防分隊辦理區民安裝獨立式偵煙探測器 | 非工程類 | 102年1次 | 210,000 | 133,100 |  | 100% | 76,900 |  | 已完成 | 使獨居民人受到生活安全的保障免於生命威脅 |
|  | 合計 |  |  | 240,494,254 | 198,121,074 |  |  | 42,373,180 | 334,408 |  |  |

製表                         單位主管                       主計單位                      機關首長

# Text boxes

附件一