臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

附件一

填報日期：105.11.3

執行單位：臺中市后里區公所                                                               執行年度：103

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額（元） | 實際支付金額（元） | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因 及預定完成日期 | 執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7條1款 | 舊社活動中心旁道路排水工程 | 工程1 | 102年第5次臨時會 | 5,600,000 | 4,428,714 | 公建字10311 | 100% | 1,171,286 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年度公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程 | 工程3 | 102年第5次臨時會 | 3,000,000 | 2,509,258 | 后區農 10303 | 100% | 490,742 |  | 已完成 | 提供民眾更優質的生活打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境 |
| 7條1款 | 103年公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程 | 工程4 | 102年第5次臨時會 | 6,000,000 | 4,912,037 | 公建字10316 | 100% | 1,087,963 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程 | 工程5 | 102年第5次臨時會 | 6,000,000 | 5,008,401 | 公建字10315 | 100% | 991,599 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年月眉、眉山、聯合、太平等四里道路修復工程 | 工程6 | 102年第5次臨時會 | 6,000,000 | 4,986,688 | 公建字10320 | 100% | 1,013,312 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年墩東、墩南、墩西、墩北及中和等五里道路排水工程 | 工程7 | 102年第5次臨時會 | 7,500,000 | 6,290,367 | 公建字10323 | 100% | 1,209,633 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年103年度西后里區道路及附屬設施改善工程 | 工程8 | 102年第5次臨時會 | 7,000,000 | 6,994,745 | 公建字10340 | 100% | 5,255 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年度東后里區道路及附屬設施改善工程 | 工程9 | 102年第5次臨時會 | 7,000,000 | 6,994,715 | 公建字10317 | 100% | 5,285 | 2,000 | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 103年度路燈維修案 | 工程10 | 102年第5次臨時會 | 1,565,000 | 1,565,000 | 公建字10277 | 100% | 0 |  | 已完成 | 全區照明昏暗地區,該用路人通行感到安心 |
| 7條1款 | 103年度道路交通安全設施工程 | 工程11 | 102年第5次臨時會 | 1,000,000 | 1,000,000 | 公建字10306 | 100% | 0 |  | 已完成 | 改善既有交通安全設施，提升當地居民生活品質 |
| 7條1款 | 新建義德里、義里里聯合活動中心委託技術服務費案 | 工程12 | 102年第5次臨時會 | 1,600,000 | 743,456 | 公建字10342 | 85% | 856,544 |  | 驗收合格,決算簽核中 |  |
| 7條1款 | 興建里聯合活動中心預定用地與后里營區土地界線圍牆 | 工程13 | 102年第5次臨時會 | 2,700,000 | 2,258,317 |  | 100% | 441,683 | 10,000 | 已完成 | 使活動中心得以順利興建 |
| 7條1款 | 區立活動中心（兼內埔國小體育館）廁所修繕計畫 | 工程14 | 102年第5次臨時會 | 3,381,000 | 2,487,070 | 10305120950 | 100% | 893,930 |  | 已完成 | 解決該中心（館）廁所問題，使其符合相關法令規定，以維護該中心（館）環境品質 |
| 7條1款 | 后里區舊社里舊社路庄內道路修復工程 | 工程15 | 102年第5次臨時會 | 5,700,000 | 4,676,766 | 公建字10314 | 100% | 1,023,234 |  | 已完成 | 改善區域排水及道路交通 |
| 7條1款 | 墩南里辦公處修繕工程 | 工程16 | 102年第5次臨時會 | 90,000 | 90,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 里辦公處整潔明亮，可提供里民洽公的舒適空間 |
| 7條1款 | 后里區熱能回收游泳池增設熱泵系統 | 工程17 | 102年第5次臨時會 | 9,400,000 | 9,064,240 | 公建10367 | 100% | 335,760 |  | 已完成 | 使游泳池營運更順利 |
| 7條1款 | 后里游泳池旁辦公室整修工程 | 工程18 | 103年第1次會議 | 900,000 | 867,872 |  | 100% | 32,128 |  | 已完成 | 增加該建物之使用性並提高其效益 |
| 7條1款 | 后里區太平里、聯合里聯合活動中心新建工程 | 工程19 | 103年第1次會議 | 21,000,000 | 20,614,740 | 公建10429 | 100% | 385,260 | 5,000 | 已完成 | 提供里民一個安全舒適優良的休閒活動空間 |
| 7條1款 | 后里區游泳池自來水申請（含路修費） | 工程20 | 103年第1次會議 | 248,000 | 215,910 |  | 100% | 32,090 |  | 已完工 | 解決游泳池缺水問題 |
| 7條6款 | 舊社里環境品質檢測及污染數值電子看板維護費 | 非工程1 | 102年第5次臨時會 | 108,500 | 87,280 |  | 100% | 21,220 |  | 已完成 | 提供環境品質數據,減少民眾恐懼心理 |
| 7條7款 | 學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助 | 非工程2-1 | 102年第5次臨時會 | 150,000 | 110,000 |  | 100% | 40,000 |  | 已完成 | 提供本里學齡前兒童教育補助，減輕里民負擔 |
| 7條7款 | 補助舊社里民健康休閒活動 | 非工程2-2 | 102年第5次臨時會 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 保障里民身心健康，提倡正常休閒活動 |
| 7條7款 | 環保志工第13小隊環保觀摩活動 | 非工程2-2 | 102年第5次臨時會 | 302,000 | 219,192 |  | 100% | 82,808 |  | 已完成 | 藉環保觀摩活動更瞭解做志工及宣導的意義 |
| 7條8款 | 辦理舊社里民治安會議講習活動 | 非工程2-4 | 102年第5次臨時會 | 57,000 | 57,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理居民終身學習事項 | 非工程2-5 | 102年第5次臨時會 | 1,000,000 | 957,600 |  | 100% | 42,400 |  | 已完成 | 藉由課程安排提升社區居民身、心、靈之全方位成長 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理幹部境外參訪績優社區活動 | 非工程2-6 | 102年第5次臨時會 | 250,000 | 249,780 |  | 100% | 220 |  | 已完成 | 從參訪社造成功的案例，從中啟發改造本社區的創意，獲取新知 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理國小暑期快樂夏令營 | 非工程2-7 | 102年第5次臨時會 | 773,900 | 736,678 |  | 100% | 37,222 |  | 已完成 | 讓社區60名兒童能夠充分的運用暑假時間，學習多元課程 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動 | 非工程2-8 | 102年第5次臨時會 | 1,250,000 | 1,244,237 |  | 100% | 5,763 |  | 已完成 | 提升居民了解環境保護的重要性，及加深社區居民對於現今生存環境需積極落實環保工作之急迫性 |
| 7條7款 | 補助舊社社區辦理媽祖文化季系列活動 | 非工程2-9 | 102年第6次臨時會 | 631,000 | 616,829 |  | 100% | 14,171 |  | 已完成 | 組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理迎新春系列活動 | 非工程2-10 | 102年第5次臨時會 | 514,000 | 513,800 |  | 100% | 200 |  | 已完成 | 藉由社區活動、聚集社區民眾，使里民一起聯絡情感的機會，並保存古老傳統的民俗文化 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼活動 | 非工程2-11 | 102年第5次臨時會 | 250,000 | 242,600 |  | 100% | 7,400 |  | 已完成 | 加強社區推動「社區治安」工作目標，成立「治安社區」達到社區生活安全維護的目的 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理重陽敬老活動 | 非工程2-12 | 102年第5次臨時會 | 800,000 | 778,350 |  | 100% | 21,650 |  | 已完成 | 讓長者在參加社區規劃的活動中激發潛能，使長者身心愉快更能延年益壽 |
| 7條7款 | 回饋舊社社區辦理中秋節慶活動 | 非工程2-13 | 102年第5次臨時會 | 224,000 | 223,315 |  | 100% | 685 |  | 已完成 | 促進社區居民和諧及互信、增進親子間的親密接觸、加強社區居民對環保的認識及落實環境保護日常的工作 |
| 7條7款 | 植根社區藝術與人文成長教育 | 非工程2-14 | 102年第5次臨時會 | 570,000 | 516,110 |  | 100% | 53,890 |  | 已完成 | 藉由近距離的體驗舞台藝術表演活動內容，及書中字詞內涵的洗禮下，社區居民涵養得而增長，心胸得以開闊，社區藝術與人文素養漸而興盛 |
| 7條8款 | 設置獎助本里里民子弟獎助學金 | 非工程3-1 | 102年第5次臨時會 | 1,400,000 | 1,329,000 |  | 100% | 71,000 |  | 已完成 | 促進本里優秀子弟學業成績，均能精益求精 |
| 7條5款 | 補助本里辦理關懷中低收入戶、（老人.身障）特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金 | 非工程3-2 | 102年第5次臨時會 | 333,000 | 312,000 |  | 100% | 21,000 |  | 已完成 | 促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年 |
| 7條8款 | 回饋舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費 | 非工程3-3 | 102年第5次臨時會 | 237,100 | 237,100 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 保障社區守望相助隊隊員執勤之安全措施及加強意外發生事故之基本保障 |
| 7條10 | 里辦公室購買辦公用品及各項設備器具維護費 | 非工程3-4 | 102年第5次臨時會 | 512,000 | 493,201 |  | 100% | 18,799 |  | 已完成 | 使各項回饋金補助計畫順利執行 |
| 7條3款 | 本里環保志工第13小隊綠美化公園後續景觀淸潔維護費 | 非工程3-5 | 102年第5次臨時會 | 300,000 | 299,550 |  | 100% | 450 |  | 已完成 | 使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護 |
| 7條8款 | 社區發展協會辦公室費用 | 非工程3-6 | 102年第5次臨時會 | 120,000 | 118,313 |  | 100% | 1,687 |  | 已完成 | 提高各項社區發展工作之執行及辦公設備維護，提高設備使用年限 |
| 7條8款 | 社區活動中心設備購置及維修 | 非工程3-7 | 102年第5次臨時會 | 510,000 | 490,435 |  | 100% | 19,565 |  | 已完成 | 增設活動中心之軟硬體設備並活化其機能 |
| 7條8款 | 為民服務電動車 | 非工程3-9 | 102年第5次臨時會 | 350,000 | 348,000 |  | 100% | 2,000 |  | 已完成 | 提昇鄰長服務品質,造福里民 |
| 7條8 | 發放蚊香及電蚊拍 | 非工程3-10 | 102年第5次臨時會 | 425,000 | 322,372 |  | 100% | 102,628 |  | 已完成 | 透過殺蟲劑之發放，全里共同來消滅蚊蟲，讓傳染病無從生起，達到社區環境衛生優良之境界 |
| 7條8款 | 購置清潔用紙 | 非工程3-11 | 102年第5次臨時會 | 325,000 | 210,572 |  | 100% | 114,428 |  | 已完成 | 家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生 |
| 7條8款 | 補助天靈宮管理委員會購置各項設備器具 | 非工程3-12 | 102年第5次臨時會 | 322,000 | 321,776 |  | 100% | 224 |  | 完成 | 提昇本里天靈宮服務品質及提供本里里民一個休閒聯誼的地方 |
| 7條5款 | 補助舊社里天靈宮管理委員會辦理老人營養午餐 | 非工程3-13 | 102年第5次臨時會 | 720,000 | 719,400 |  | 100% | 600 |  | 已完成 | 照顧本里獨居老人享受晚年生活保障及身心健康 |
| 7條5款 | 全民健康檢查及購置緊急醫療設備(AED) | 非工程3-4 | 102年第5次臨時會 | 1,690,000 | 1,680,000 |  | 100% | 10,000 |  | 已完成 | 有效提昇里民健康預測以利治療 |
| 7條4款 | 補助舊社里民廢棄物清理費、電費 | 非工程4 | 102年第5次臨時會 | 3,320,000 | 2,230,643 |  | 100% | 1,089,357 |  | 已完成 | 本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利 |
| 7條5款 | 舊社里民健保費補助 | 非工程5 | 102年第5次臨時會 | 7,606,600 | 5,551,356 |  | 100% | 2,055,244 |  | 已完成 | 本里里民都能享受最完整及健全的醫療保健，直接享受到回饋金之福利 |
| 7條1款 | 委託台中市政府警察局購置監視系統設備 | 非工程6 | 102年第5次臨時會 | 3,500,000 | 3,080,000 |  | 100% | 420,000 |  | 已完成 | 社區監視系統協助警方調閱車禍逃逸、竊盜等案件，可證明監視系統對於協助治安維護確有其必要性 |
| 7條5款 | 公館里關懷中低收入戶、特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金 | 非工程7-1 | 102年第5次臨時會 | 80,000 | 80,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年 |
| 7條5款 | 廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金 | 非工程7-2 | 102年第5次臨時會 | 72,000 | 60,400 |  | 100% | 11,600 |  | 已完成 | 促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節 |
| 7條5款 | 補助聯合社區發展協會辦理關懷據點執行相關費用 | 非工程7-3 | 102年第5次臨時會 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提供長者充實自我遠離孤獨提昇自我存在價值 |
| 7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理全體社區居民103年中秋節活動 | 非工程8-1 | 102年第5次臨時會 | 61,000 | 61,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提昇居民生活品質及知識,獲益良多 |
| 7條8款 | 補助墩東社區辦理辦理全體居民103年中秋節聯誼活動 | 非工程8-3 | 102年第5次臨時會 | 95,600 | 95,600 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進地方和諧 |
| 7條7款 | 回饋聯合社區發展協會辦理元宵節慶活動 | 非工程8-4 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 居民參與者眾,藉活動舉辦讓民眾識節慶的由來及分享歡樂 |
| 7條7款 | 回饋聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程8-5 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 成效顯著,意義非凡1 |
| 7條7款 | 補助后里區農業與環境保護協會辦理墩南里歡慶端午活動 | 非工程8-6 | 102年第5次臨時會 | 120,000 | 120,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進里民和諧互動落實環保教育認知 |
| 7條7款 | 補助后里區農會辦理歡慶墩南里中秋聯誼活動 | 非工程8-7 | 102年第5次臨時會 | 140,000 | 140,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 營造里民彼此同樂聯誼,加強對鄉土人關懷 |
| 7條7款 | 補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程9-1 | 102年第5次臨時會 | 129,900 | 126,300 |  | 100% | 3,600 |  | 已完成 | 社區老人及幹部熱心參與,反應佳 |
| 7條7款 | 補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部旅遊活動 | 非工程9-2 | 102年第5次臨時會 | 80,000 | 80,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 成效佳,同時提倡正當休閒,參者參與度佳提昇愉悅降低孤獨憂鬱度,豐富長者精神生活寬度 |
| 7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理老人文康活動 | 非工程9-3 | 102年第5次臨時會 | 90,000 | 90,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參與者愉悅歡樂 |
| 7條7款 | 補助太平社區發展協會辦理敬老餐會活動 | 非工程9-4 | 102年第5次臨時會 | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 聯誼交流促進身心靈健康 |
| 7條7款 | 泰安里辦理敬老旅遊活動 | 非工程9-5 | 102年第5次臨時會 | 190,300 | 181,688 |  | 100% | 8,612 |  | 已完成 | 讓長者在活動中放鬆心情，使長心愉快更能延年益壽 |
| 7條7款 | 補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老慶生餐會活動 | 非工程9-6 | 102年第5次臨時會 | 90,150 | 90,150 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進人關係及生活樂趣 |
| 7條7款 | 補助后里愛鄉協會辦理后里里老人文康活動 | 非工程9-7 | 102年第5次臨時會 | 226,800 | 220,470 |  | 100% | 6,330 |  | 已完成 | 參加活動人員讚譽不止,分享老年生活提高心情愉悅感 |
| 7條7款 | 補助后里愛鄉協會辦理后里里重陽敬老餐會活動 | 非工程9-8 | 102年第5次臨時會 | 153,200 | 153,200 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 擴大老人家身心靈活動空間及身心調適 |
| 7條7款 | 義里里辦理里民長者103年度敬老聯誼活動 | 非工程9-9 | 102年第5次臨時會 | 251,300 | 250,892 |  | 100% | 408 |  | 已完成 | 讓長者走出來，接觸大自然、怡情心冶，能激發潛能，使長者身心愉快 |
| 7條7款 | 補助墩北社區發展協會辦理里民長敬老聯誼活動 | 非工程9-10 | 102年第5次臨時會 | 24,000 | 24,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 促進長老互動及溝通的機會 |
| 7條8款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人重陽餐費敬老活動 | 非工程9-11 | 102年第5次臨時會 | 70,000 | 70,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 借辦活動名義凝結社區力量 |
| 7條7款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動 | 非工程9-12 | 102年第5次臨時會 | 90,000 | 90,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 成效佳同時學習參訪社區優點,反思社區造改契機 |
| 7條7款 | 仁里里辦理重陽敬老活動 | 非工程9-13 | 102年第6次臨時會 | 90,800 | 89,450 |  | 100% | 1,350 |  | 已完成 | 聯絡老人情誼，增進老人人際關係及生活樂趣 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會長青會辦理敬老餐會 | 非工程9-14 | 102年第5次臨時會 | 100,000 | 100,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 結合重陽節慶辦理敬老餐會閒話家常降低憂鬱症 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理長青會辦理參訪活動 | 非工程9-15 | 102年第5次臨時會 | 400,000 | 400,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 加者身心愉悅獲益良多 |
| 7條7款 | 回饋墩西社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程9-16 | 102年第5次臨時會 | 150,000 | 150,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提倡敬老尊賢的倫理,讓長者與晚輩互動佳 |
| 7條7款 | 發放公館里里民環保碗筷組 | 非工程10-1 | 102年第5次臨時會 | 246,000 | 2,567,796 |  | 100% | 275,804 | 0 | 已完成 | 減少免洗碗筷使用、增進環境衛生，提升生活環境品質 |
| 7條8款 | 發放太平里里民環保碗筷組 | 非工程10-2 | 102年第5次臨時會 | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 月眉里發放里民環保碗筷組 | 非工程10-3 | 102年第5次臨時會 | 229,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 墩西里發放里民環保餐具組 | 非工程10-4 | 102年第5次臨時會 | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 墩北里發放里民環保餐具組 | 非工程10-5 | 102年第5次臨時會 | 476,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放聯合里里民環保碗筷組 | 非工程10-6 | 102年第5次臨時會 | 208,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放泰安里里民環保碗筷組 | 非工程10-7 | 102年第5次臨時會 | 184,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 中和里發放里民環保碗筷組 | 非工程10-8 | 102年第5次臨時會 | 320,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放墩南里里民不鏽鋼環保餐具組 | 非工程10-9 | 102年第5次臨時會 | 550,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 月眉里發放里民電風扇 | 非工程10-10 | 102年第5次臨時會 | 258,300 | 238,560 464,100 |  | 100% | 19,740 |  | 已完成 | 調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳 |
| 7條8款 | 眉山里發放里民電風扇 | 非工程10-11 | 102年第5次臨時會 | 495,000 |  |  | 100% | 30,900 |  | 核銷中,預計103.4.30完成 | 調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳 |
| 7條8款 | 發放厚里里民環保禮盒組 | 非工程10-12 | 102年第5次臨時會 | 121,600 | 870,000 |  | 100% | 36,000 |  | 已完成 | 為宣導環保觀念，致贈印貼環保標語潔身香皂禮盒，期使各家戶隨手做好環保習慣，達到宣導環保意識目標及成果 |
| 7條8款 | 致送義里里玫送家戶環保禮盒 | 非工程10-13 | 102年第6次臨時會 | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放墩東里里民環保禮盒組 | 非工程10-14 | 102年第5次臨時會 | 404,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 義德里「103年致送家戶宣導環保禮盒」 | 非工程10-15 | 102年第6次臨時會 | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7條8款 | 發放義德里里民充電式電蚊拍 | 非工程10-22 | 102年第5次臨時會 | 250,000 | 213,379 |  | 100% | 36,621 |  | 已完成 | 讓傳染病無從生起，達到社區環境衛生優良之境界 |
| 7條8款 | 發放仁里里里民捕蚊燈 | 非工程10-16 | 102年第5次臨時會 | 225,000 | 204,159 |  | 100% | 20,841 |  | 已完成 |  |
| 7條8款 | 發放廣福里里民冰溫兩用熱敷袋 | 非工程10-17 | 102年第5次臨時會 | 148,500 | 119,880 |  | 100% | 28,620 |  | 已完成 | 透過冰溫兩用熱敷袋之發放，讓全里有實質回饋，讓全民可保建，達到人人健康平安 |
| 7條8款 | 辦理補助廣福里產銷班水果禮盒 | 非工程10-18 | 102年第5次臨時會 | 95,400 | 95,396 |  | 100% | 4 |  | 已完成 | 行銷本區特有高接梨減少中間銷售費用,增加利潤 |
| 7條8款 | 設置獎助廣福里里民子弟優秀才藝獎助學金 | 非工程10-19 | 102年第6次臨時會 | 65,200 | 65,200 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展 |
| 7條8款 | 設置墩南里里民子弟獎助學金 | 非工程10-20 | 102年第5次臨時會 | 300,000 | 294,300 |  | 100% | 5,700 |  | 已完成 | 促進優秀子弟學業成績，精益求精 |
| 7條8款 | 補助后里社區發展協會長春歌唱班購置音響設備 | 非工程10-21 | 102年第5次臨時會 | 40,000 | 40,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 該會長者運用設備歡唱 |
| 7條7款 | 補助后里社區發展協會媽媽土風舞班研習講師費 | 非工程11-1 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 0 |  | 0% | 20,000 |  | 本案撤銷 |  |
| 7條7款 | 補助后里社區發展協會媽媽社交舞班研習講師費 | 非工程11-2 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參加者身心靈健康 |
| 7條8款 | 補助義里社區發展協會媽媽教室班手工藝研習活動材料費 | 非工程11-3 | 102年第5次臨時會 | 18,700 | 0 |  | 0% | 18,700 |  | 預計103.12.20完成 | 不執行 |
| 7條7款 | 補助義德社區發展協會居民終身學習事項 | 非工程11-4 | 102年第5次臨時會 | 55,000 | 55,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升社交禮儀及培養運動風氣 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項 | 非工程11-5 | 102年第5次臨時會 | 100,000 | 100,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 藉終身學習達到不同的生活體驗豐富生命深度 |
| 7條7款 | 辦理中和里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程12-1 | 102年第5次臨時會 | 50,000 | 46,012 |  | 100% | 3,988 |  | 已完成 | 藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭 |
| 7條7款 | 補助厚里里后里里守望相助隊暨厚里里里鄰長環保觀摩活動 | 非工程12-2 | 102年第5次臨時會 | 98,450 | 98,450 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊 |
| 7條7款 | 厚里里民參觀外縣市地方建設活動 | 非工程12-3 | 102年第5次臨時會 | 189,800 | 189,800 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 聯絡60歲以上里民情感，提升里民生活內涵 |
| 7條7款 | 補助后里社區發展協會如意養生班辦理文康活動 | 非工程12-4 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 班員參與熱烈拉近彼此之間感情互動佳 |
| 7條7款 | 補助后里社區發展協會媽媽教室烹飪班辦理文康活動 | 非工程12-5 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提升視野,心情怡然自得。 |
| 7條7款 | 辦理義德社區發展協會居民文康活動事項 | 非工程12-6 | 102年第5次臨時會 | 45,000 | 45,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參訪過程中學習該社區優點獲益良多 |
| 7條7款 | 辦理仁里里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程12-7 | 102年第5次臨時會 | 96,000 | 86,696 |  | 100% | 9,304 |  | 已完成 | 增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，發揮守望相助協助治安維護工作之落實 |
| 7條7款 | 仁里里鄰長會議暨里工作會報聯誼餐敘活動 | 非工程12-8 | 102年第5次臨時會 | 8,200 | 8,200 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 鄰長會議暨里工作會報聯誼餐敘活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，成為一個大家庭，落實推動區里工作 |
| 7條7款 | 補助廣福里守望相助隊文康活動 | 非工程12-9 | 102年第6次臨時會 | 79,450 | 79,290 |  | 100% | 160 |  | 已完成 | 增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，發揮守望相助協助治安維護工作之落實 |
| 7條7款 | 補助廣福里環保志工第9小隊及里鄰長文康活動 | 非工程12-10 | 102年第5次臨時會 | 59,450 | 58,368 |  | 100% | 1,082 |  | 已完成 | 增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，維護環保及村里工作之落實 |
| 7條7款 | 補助墩南社區辦理幹部境外參訪績優社區活動 | 非工程12-11 | 102年第5次臨時會 | 65,000 | 65,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 參訪宜蘭縣員山鄉山城社區後廣受好評充實。 |
| 7條7款 | 辦理墩南里幹部境外參訪環保觀摩活動 | 非工程12-12 | 102年第5次臨時會 | 65,000 | 54,685 |  | 100% | 10,315 |  | 已完成 | 透過參訪活動，有利於推廣及宣導鄰里社區內之環保意識 |
| 7條7款 | 補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動 | 非工程12-13 | 102年第5次臨時會 | 50,000 | 47,600 |  | 100% | 2,400 |  | 已完成 | 行程安排得宜,規劃妥適廣受好評 |
| 7條7款 | 回饋補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動 | 非工程12-14 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 陶冶身心發現其他社區優點,值得學習 |
| 7條7款 | 辦理泰安里里幹部及環保志工參訪績優社區活動 | 非工程12-15 | 102年第5次臨時會 | 125,700 | 108,424 |  | 100% | 17,276 |  | 已完成 | 以他人成功經驗啟發改造社區的創意，並藉由環保志工的活動規劃能獲取新思維 |
| 7條3款 | 回饋補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫 | 非工程13 | 102年第5次臨時會 | 70,000 | 55,850 |  | 100% | 14,150 |  | 已完成 | 美化社區環境,凝聚居民共識,提供休憩場所 |
| 7條11 | 補助環保志工十四小隊購置環境清潔暨景觀綠美化機具 | 非工程14 | 102年第5次臨時會 | 33,000 | 33,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 維護轄內道路、公共休憩場所暨新建社區活動中心周遭環境整體清潔暨景觀綠美化 |
| 7條1款 | 補助月眉社區活動中心電費及簡易水電維修 | 非工程15 | 102年第5次臨時會 | 12,000 | 5,876 |  | 100% | 6,124 |  | 已完成 | 支付水電簡易維修,提昇使用便利 |
| 7條1款 | 墩南里廣播設備維護費 | 非工程16 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提高設備使用年限 |
| 7條1款 | 聯合里廣播器維護 | 非工程17 | 102年第5次臨時會 | 12,000 | 12,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 提高設備使用年限 |
| 7條1款 | 補助103年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費 | 非工程18 | 102年第5次臨時會 | 80,000 | 80,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 使其全里活動及監視系統能正常運 |
| 7條5款 | 后里區區民身故關懷金 | 非工程19 | 102年第5次臨時會 | 15,000,000 | 8,560,000 |  | 100% | 6,440,000 |  | 已完成 | 提供民眾暫離恐慌安頓生活 |
| 7條1款 | 免費社區巴士 | 非工程20 | 102年第5次臨時會 | 3,700,000 | 3,674,640 | 103后區社890 | 100% | 25,360 |  | 已完成 | 提供偏遠民眾洽公更方便易易公部門接觸 |
| 7條1款 | 社區監視系統電費及網路費 | 非工程21 | 102年第5次臨時會 | 600,000 | 534,975 |  | 100% | 65,025 |  | 已完成 | 協助警方治安打擊宵小維護安全 |
| 7條1款 | 社區監視系統維修費 | 非工程22 | 102年第5次臨時會 | 876,000 | 578,551 |  | 100% | 297,449 |  | 已完成 | 協助警方治安打擊宵小維護安全 |
| 7條1款 | 本區各社區活動中心修繕費 | 非工程23 | 102年第5次臨時會 | 360,000 | 340,719 |  | 100% | 19,281 |  | 已完成 | 提供區民一個環境優美及安全的場所 |
| 7條1款 | 厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費 | 非工程24 | 102年第5次臨時會 | 7,000 | 1,674 |  | 100% | 5,326 |  | 已完成 | 遠離黑暗宵小不在亮化環境 |
| 7條7款 | 補助后里體育會辦理墩仔腳長青學苑活動 | 非工程25 | 102年第5次臨時會、103第1次 | 500,000 | 500,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 |  |
| 7條8款 | 臺中市后里區公所103年補助國中小辦理原鄉文化 | 非工程26 | 102年第5次臨時會 | 640,000 | 639,200 |  | 100% | 800 |  | 已完成 | 運用各項教學資源，提昇本區學子教育品質 |
| 7條2款 | 103年補助國中、小學校教學設備及設施 | 非工程27 | 102年第5次臨時會 | 800,000 | 794,418 |  | 100% | 5,582 |  | 已完成 | 由對區內各校定期之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨，以達培植本區優秀人才為鄉興學目的 |
| 7條8款 | 后里區公所辦理103年補助各校學生獎學金 | 非工程28 | 102年第5次臨時會 | 1,225,000 | 1,180,000 |  | 100% | 45,000 |  | 已完成 | 提供誘因提升學生學習動力,使學生爭取佳績及榮譽 |
| 7條7款 | 后里區公所103年補助國中小學辦理運動會 | 非工程29 | 102年第5次臨時會 | 65,100 | 61,800 |  | 100% | 3,300 |  | 已完成 | 推展學校體育活動，提升運動風氣 |
| 7條8款 | 后里區公所104年度農民曆 | 非工程30 | 102年第5次臨時會 | 200,000 | 146,150 |  | 100% | 53,850 |  | 已完成 | 以農民曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理 |
| 7條8款 | 臺中市后里區辦理防災救災及防災教育訓練 | 非工程31 | 102年第5次臨時會 | 80,000 | 20,915 |  | 100% | 59,085 |  | 已完成 | 使各項災害發生時期，相關人員須堅守工作崗位，即時處理各項災情事務 |
| 7條8款 | 后里區第一示範公墓第一納骨堂清明掃墓接駁車 | 非工程32 | 102年第5次臨時會 | 150,000 | 149,926 |  | 100% | 74 |  | 已完成 | 改善納骨堂周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施 |
| 7條10 | 后里區公所執行回饋金相關業務行政經費 | 非工程33 | 102年第5次臨時會 | 100,000 | 54,309 |  | 100% | 45,691 |  | 已完成 | 落實本區焚化廠營運階段回饋金之執行 |
| 7條8款 | 補助后里區農會辦理宣導環境保護工作 | 非工程34 | 102年第5次臨時會 | 850,000 | 850,000 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 帶動區內綠色消費及減碳生活風氣，引導民眾養成綠色消費以及減少不必要浪費的習慣，確實達到環境保護之效益及落實珍惜資源理念 |
| 7條11 | 補助環保志工辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動 | 非工程35 | 102年第5次臨時會 | 287,100 | 218,700 |  | 100% | 68,400 |  | 預計103.10.31完成 | 提升環保志工服務意願、認同感與榮譽心，提升志工量能 |
| 7條9款 | 購置后里區墩北里公害監督巡守巡邏車設備計畫 | 非工程36 | 102年第5次臨時會 | 660,000 | 639,579 |  | 100% | 20,421 |  | 預計103.5.31完成 | 增加執行任務及搭乘車輛安全性 |
| 7條1款 | 103年廣福、墩南、厚里、公館里廣播系統電費 | 非工程37 | 102年第5次臨時會 | 120,000 | 20,400 |  | 100% | 99,600 |  | 已完成 | 使廣播系統能正常運作 |
| 7條8款 | 繳回回饋設施工程計畫未經核定計畫及超支部份經費 | 非工程38 | 102年第5次臨時會 | 8,634,368 | 5,658,232 |  | 100% | 2,976,136 |  | 已完成 | 繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案 |
| 7條7款 | 補助后里區體育會辦理103年各項競技、休閒體育活動比賽 | 非工程39 | 102年第5次臨時會 | 1,000,000 | 991,680 |  | 100% | 8,320 |  | 已完成 | 提昇國民體能及生活品質，豎立生活運動化 |
| 7條8款 | 臺中市后里區公所辦理志工業務計畫 | 非工程40 | 102年第5次臨時會 | 100,000 | 88,707 |  | 100% | 11,293 |  | 已完成 | 有效結合社會人力資源、發揮民眾參與為民服務之熱忱，協助區公所提供更優質化、多元化之為民服務效率與品質 |
| 7條1款 | 辦理后里區非都市土地四塊厝段432-14，432-17地號之土地撥用及變更編定 | 非工程41 | 102年第5次臨時會 | 200,000 | 126,397 |  | 100% | 73,603 |  | 預計104.5.31完成,尚在辦理中 | 提供活動中心順利興建 |
| 7條8款 | 后里區農業產業文化活動 | 非工程42 | 102年第5次臨時會 | 4,000,000 | 3,930,000 |  | 100% | 70,000 |  | 已完成 | 營造地方農業產業文化特色,進而促進農產品價值與利潤,提高經濟價值 |
| 7條3款 | 后里區103年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約 | 非工程43 | 102年第5次臨時會 | 4,000,000 | 4,000,000 | 后區農 10301 | 100% | 0 |  | 已完成 | 為維持及提升本區生活品質及良好的里民休憩場所 |
| 7條7款 | 「發展后里地方特色－薩克斯風教學植根計畫」 | 非工程44 | 102年第5次臨時會 | 774,000 | 766,552 |  | 100% | 7,448 |  | 已完成 | 展后里特色產業,並帶動學薩風潮,培育薩克斯風愛好者邁向專業之路 |
| 7條7款 | 花現后里－泰安賞櫻活動 | 非工程45 | 102年第5次臨時會 | 200,000 | 171,104 |  | 100% | 28,896 |  | 已完成 | 辦理期間吸引過20萬以上人次前來觀賞 |
| 7條10 | 臺中市后里區公所辦理103年電腦週邊設備更新計畫 | 非工程46 | 102年第5次臨時會 | 60,000 | 59,500 |  | 100% | 500 |  | 已完成 | 提升財產管理效能 |
| 7條8款 | 104年日曆案 | 非工程47 | 102年第5次臨時會 | 1,440,000 | 1,155,200 | 10308131110 | 100% | 284,800 |  | 已完成 | 依循往例內容以彩色印刷本區遊憩景點、歷史建物、農特產品及藝文活動照片等,並加註節能減碳及環保教育等宣導標語,分送本區區民,頗愛好評。 |
| 7條8款 | 汰換客貨兩用公務車輛 | 非工程48 | 102年第5次臨時會 | 550,000 | 522,843 |  | 100% | 27,157 |  | 已完成 | 增加洽辦各項業務及載運宣導品等之便利性 |
| 7條1款 | 后里區舊社段308-2地號等4筆土地及金城段150地號 等3筆土地103年度租賃計畫案 | 非工程49 | 102年第5次臨時會、103年第1次 | 100,000 | 99,440 |  | 100% | 560 |  | 已完成 | 增進居民福祉 |
| 7條1款 | 繳回后里垃圾焚化廠回饋設施計畫違約金、滯納金 | 非工程50 | 102年第5次臨時會 | 14,567 | 14,567 |  | 100% | 0 |  | 已完成 | 繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案 |
| 7條1款 | 后里區熱能回收游泳池公所自營 | 非工程51 | 102年第5次臨時會 | 9,220,000 | 7,926,650 | 公建字10305 | 100% | 1,293,350 |  | 已完成 | 維持游泳池正常運件 |
| 7條1款 | 后里區游泳池親子池水中遊具及蒸汽室天花板裝設 | 非工程52 | 103年第1次 | 1,500,000 | 1,482,396 |  | 100% | 17,604 |  | 已完成 | 改善游泳池無娛樂設施之游泳空間 |
| 7條10款 | 臺中市后里區公所辦理103年財產管理設備購置計畫 | 非工程53 | 103年第1次 | 60,000 | 50,000 |  | 100% | 10,000 |  | 已完成 | 提昇盤點效率 |
| 7條7款 | 臺中市后里區103年度第二屆「信念盃」籃球比賽 | 非工程54 | 103年第1次 | 497,000 | 491,496 |  | 100% | 5,504 |  | 已完成 | 藉由比賽提升該校籃球水準提高本區能見度 |
| 7條7款 | 后里區推廣插花與花卉藝術活動 | 非工程55 | 103年第1次 | 986,000 | 889,800 |  | 100% | 96,200 |  | 已完成 | 藉由插花教學藝術推廣,讓居民感受花卉多元化價值,提高生活品質 |
|  | 合計 |  |  | 194,716,035 | 167,730,476 |  |  | 26,985,559 | 17,000 |  |  |

製表                         單位主管                       主計單位                      機關首長